Информация

О реализации полномочий в области дорожной деятельности на территории г. Куртамыша

В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с чем, в бюджете города Куртамыша на 2012 год на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства в границах города Куртамыша на начало года предназначалось 1300000 руб., в том числе на содержание дорог общего пользования - 1150000 руб., содержание мостовых сооружений -  100000 руб., на установку дорожных знаков – 50000 руб.

В рамках запланированных средств Администрацией г. Куртамыша:

- 26.12. 2011 года по результатам проведённого запроса котировок цен с ООО «Благоустройство» заключен муниципальный контракт № 12 на выполнения работ по содержанию мостовых сооружений в г. Куртамыше.  Стоимость работ по данному контракту составила 110371 руб. 04 коп. Срок выполнения работ: с 01 января по 31 декабря 2012 года. Оплата производится за счёт статьи благоустройство.

- 07.12.2011 года по результатам проведённого запроса котировок цен с ООО «Благоустройство» заключён муниципальный контракт № 11 на патрульную снегоочистку, расчистку дорог от снежных заносов в г. Куртамыше. Стоимость работ по контракту составила 156966 руб. 38 коп. Срок выполнения работ: с 07.12.2011 г. по 31.01.2012 г. По данному контракту  работы выполнены на сумму 107152 руб. 75 коп. Акты выполненных работ: № 1 от 12.12.2011, № 3 от 30.12.2011, № 7 от 31.01.2012 г. 31.01.2012 г. заключено соглашение о расторжении данного контракта. Причина – отсутствие снегопадов в указанные в контракте сроки;

- 16.02.2012 года по результатам проведённого запроса котировок цен с ООО «Благоустройство» заключен муниципальный контракт № 02 на патрульную снегоочистку, расчистку дорог от снежных заносов в г. Куртамыше Стоимость работ по контракту составила 156966 руб. в течение действия контракта. Срок выполнения работ: с 16.02.2012 г. 30.04.2012 г. По данному контракту  работы выполнены на сумму 76078 руб. 08 коп. Акты приёмки выполненных работ: № 140 от 30.03.2012, № 67 от 27.03.2012, № 52 от 29.02.2012 г. 26.04.2012 г. заключено соглашение о расторжении данного контракта. Причина – отсутствие снегопадов в указанные в контракте сроки;

- 14.03.2012 года по результатам проведённого запроса котировок цен с ОАО «Куртамышское ДРСП» заключен муниципальный контракт № 03 на выполнение работ по ремонту металлического моста по ул. Свободы в г. Куртамыше: демонтаж металлических ограждений протяжённостью - 6 м., устройство металлических ограждений с использованием уголка 75х75х5, уголка 63х63х5, арматуры № 12 протяжённостью – 13,5 м. Стоимость работ по контракту составила - 21112 руб. Срок выполнения работ: с с 14.03.2012 г. по 20.03.2012 года. Работы выполнены. Акт приёмки выполненных работ от 21.03.2012 г. Расчёты с подрядчиком произведены за счёт статьи «Благоустройство»;

- 10 мая 2012 года по результатам проведённого запроса котировок цен с ОАО «Куртамышское ДРСП» заключен муниципальный контракт № 04 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорого общего пользования в г. Куртамыше: планировка грунтовых дорог в количестве 628820 м2. Стоимость работ по контракту составила 114848 руб. Срок выполнения работ: с 10 мая по 30.06.2012 года. Прогрейдированы 74 улицы, площадь грейдирования – 362250 м2. Акт приёмки выполненных работ № 44 от 12.05.2012 г. Предъявлена к оплате сумма – 66161 руб. Работы приостановлены до перечисления денег за выполненные работы;

Итого муниципальные контракты заключены на сумму 298078,83 руб.

В целях выполнения предписаний отделения ГИБДД МО МВД «Куртамышский» произведена замена дорожных знаков: 2.1 ПДД «Главная дорога», 1.23 ПДД «Внимание дети» и 3.24 ПДД «Ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч» по ул. Ленина  (район КСШ № 1), 5.19.1, 5.19.2 ПДД «Пешеходный переход» по пр. Конституции (КСШ № 2), ул. Ленина, 33Б (аптека «Медсервис»), ул. 22 Партсъезда 13 (Детская школа искусств), 3.4 ПДД «Движение грузовых автомобилей запрещено», 3.5 ПДД «Движение мотоциклов запрещено», 3.28 ПДД «Стоянка запрещена» по ул. 22 Партсъезда (площадь им. В.И. Ленина), 3.20 ПДД «Обгон запрещен» по ул. К. Маркса, 2.4 ПДД «Уступи дорогу» на перекрёстке ул. Луначарского – ул. Свердловская, 3.24 «Ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч» по ул. Свердловская, 29А.

Восстановлены дорожные знаки 5.19.1 ПДД «Пешеходный переход» (2 шт.), 5.19.2 «Пешеходный переход» по адресу: ул. Строителей (Детский сад № 7), 2.4 ПДД «Уступи дорогу» по ул. Югова (КСШ № 2), 3.24 ПДД «Ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч» по ул. 22 Партсъезда, 107 (начальная школа), ул. Строителей, 3 (развлекательный центр «Викинг»).

Проведены работы по устранению деформаций дорожных знаков: 2.1 ПДД «Главная дорога» на перекрестке улиц Ленина – Свердловская, 2.4 ПДД «Уступи дорогу» на перекрестке ул. Свердловская – Советская, 2.4 ПДД «Уступи дорогу» на перекрёстке ул. Свердловская – Красной Звезды, 2.4. ПДД «Уступи дорогу» на перекрестке улиц Гоголя - пр. Конституции – Маяковского, 1.20.1 ПДД «Сужение дороги» по пр. Конституции (бетонный мост), 2.4 ПДД «Уступи дорогу» по ул. Строителей (Спец ПУ – 1)

Произведена переустановка в соответствии с ГОСТ Р 52289 – 2004 п дорожных знаков: 5.19.1, 5.19.2 ПДД по ул. 22 Партсъезда, 40 (Администрация района), пл. Революции (магазин «Рыболов»), ул. Строителей (Детский сад № 7).

Произведены работы: по ул. Югова, 2 (КСШ № 2) убраны два пролета пешеходных ограждений, расчищен снег и убраны снежные валы на пешеходных переходах по ул. Югова, 2 (КСШ № 2), по ул. Ленина, 43 (Детский сад № 4), по ул. 22 Партсъезда, 172 (Начальная школа), по ул. Строителей (Детский сад № 7).

Устанавливался временный дорожный знак 1.17 ПДД «Искусственная неровность» по ул. Ленина (магазин «Диана»).

На выполнение перечисленных работ заключены с ОАО «Куртамышское ДРСП»:

-  договор оказания услуг от 25.01.2012 г. на сумму 28952 руб., в том числе 2004 руб. - установка дорожного знака на металлической стойке, демонтаж металлических пешеходных ограждений, 3667 руб. - замена знаков, 23281 руб. – установка 8 щитков дорожных знаков. Акты о приёмке выполненных работ № 7/1, № 7/2, № 7/3 от 06.02.2012 г.;

-  договор оказания услуг от 24.02.2012 г. на сумму 13934 руб., в том числе 5204 руб. - установка дорожного знака на деревянных брусьях, 8730 руб. – установка 3 щитков дорожных знаков. Акты о приёмке выполненных работ № 15/1, № 15/2 от 01.03.2012 г.

25.03.2012 г. заключён договор подряда на сумму 32090 руб. на россыпь ПГС в количестве 12 т., использование автогрейдера в течение 3 часов.  Акт о приёмке выполненных работ № 32 от 29.03.2012 г.;

Обустроен пешеходный переход по ул. Ленина. На установку дорожных знаков заключён с ОАО «Куртамышское ДРСП» договор оказания услуг от 26.03.2012 г. на сумму 22324 руб. Акт о приёмке выполненных работ № 31 от 29.03.2012 г

На пешеходных переходах, расположенных в черте города Куртамыша, нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход».

Затраты на краску – 21840 руб. Покраску осуществляли учащиеся СПУ № 1 в рамках работы отряда «Мэра». Использовался в течении 5 часов трактор МТЗ – 82, автомобиль Газ -  53, рабочий ООО «Благоустройство». Что обошлось в 8519 руб. 80 коп. Оплата за счёт статьи благоустройство.

16.05.2012 г. получены предписания отделения ГИБДД МО МВД «Куртамышский» со сроком исполнения – 27.05.2012 г.:

- на очистку проезжих частей дорог по ул. 22 Партсъезда, 142 и ул. Свердловская от д. № 81 до д. № 112 от насыпей, образованных грунтовыми водами. Данные насыпи убраны;

- на устранение дефектов дорожного покрытия по ул. 22 Партсъезда от д. № 11 до магазина «Магнит», по ул. Гоголя от д. № 71 до железного моста, по ул. 20 Партсъезда от д. № 1 до магазина «Весна», в том числе устранению дефектов сопряжения железного моста по ул. Гоголя – по ул. 20 Партсъезда. Данные дефекты будут устранены путём обустройства нового асфальтного покрытия проезжих частей по муниципальному контракту, заключённому Администрацией Куртамышского района с ОАО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление Автодорстрой» по результатам проведённого 21.05.2012 г. открытого аукциона. Срок исполнения муниципального контракта: до 01.09.2012 г. Стоимость контракта 11129176 руб. Оплата за счёт субсидий из областного бюджета. В данную стоимость входят работы по обустройству нового асфальтного покрытия проезжей части ул. Спортивная.

- на устранение дефектов сопряжения моста с дорогой, устранение ям и выбоин по ул. 22 Партсъезда (железный мост). Данные дефекты будут устранены за счёт средств районного бюджета и субсидий областного бюджета по результатам проведённого Администрацией Куртамышского района открытого аукциона, который состоится 15.06.2012 г. Срок исполнения муниципального контракта: до 01.09.2012 г. Начальная максимальная цена контракта - 5413570 руб. Оплата за счёт субсидий из областного бюджета. Ранее Администрацией Куртамышского района проведен открытый аукцион на проведение работ по подготовке проектно-сметной документации. Заключён контракт на сумму 350268 руб. Оплата за счёт средств бюджета Куртамышского района;

- на устранение дефектов дорожного покрытия по ул. Сибирская, 15-1, по ул. Сибирская, 24Б по ул. Правды от д. № 2 до дома № 36, по ул. Югова от д. № 2 до д. № 26,  по ул. Свердловская от д. № 35 до дома № 65, по ул. Свердловская, 136, по ул. XXII Партсъезда от д. № 46 до дома № 140, от дома № 162 до дома № 206. Устранять данные дефекты необходимо за счёт средств городского бюджета.

Специалистами Администрации города Куртамыша проведено обследование указанных участков дорог, составлены ведомости дефектов, определены объёмы требуемых работ для устранения дефектов, заказан сметный расчёт на выполнение ремонтных работ. Стоимость работ – 192248 руб. Данные дефекты будут устраняться посредством ямочного ремонта существующих проезжих частей по результатам поведения запроса котировок цен. Срок исполнения муниципального контракта: до 01.07.2012 г.

Помимо указанных аукционов Администрацией Куртамышского района объявлен  на 22.06.2012 г. открытый аукцион на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним по ул. Мелиораторов.. Сюда войдут часть улиц Смирного и 7 Ноября, от ул. Спортивная до магазина «Квадрат». Срок исполнения муниципального контракта: до 01.09.2012 г. Начальная максимальная цена контракта 4150000 руб. Оплата за счёт субсидий из областного бюджета.

Необходимо отметить, что на начало года имелась переходящая задолженность на общую сумму 93418 руб. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах г. Куртамыша в 2011 году.

На отчётную дату Администрация города Куртамыша имеет задолженность по расчётам перед ОАО «Куртамышское ДРСП» в размере 66161руб за выполненные работы по муниципальному контракту № 04 на выполнение работ по планировке грунтовых дорог в г. Куртамыше.

Подводя итог, необходимо отметить, что из предназначенных на содержание мостовых сооружений 100000 руб. муниципальный контракт заключён на сумму - 110371 руб. 04 коп., из предназначенных на установку дорожных знаков 50000 руб.  израсходовано – 65210 руб., из предназначенных  на содержание дорог общего пользования - 1150000 руб. распределено – 636946,57 руб. Резерв – 487472 руб.