- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ  РАЙОН

ГОРОД   КУРТАМЫШ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28.03. 2011г.                                      № 46-р

г. Куртамыш

| Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории города Куртамыша на 2011 год |  |
| --- | --- |

В  соответствии  со  статьёй 14  Федерального закона   от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об  общих  принципах     организации   местного   самоуправления  в  Российской  Федерации», руководствуясь статьями 35, 44 Устава города Куртамыша, Администрация города Куртамыша:

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Утвердить план  мероприятий по благоустройству территории города  Куртамыша  согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Куртамышский район: Официально» и разместить на официальном сайте Администрации города Куртамыша в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Куртамыша Воронцова С.И.

Глава

города Куртамыша							             С.Г. Куликовских

Воронцов С.И.

92279

Разослано по списку ( см.оборот)

Приложение

к распоряжению Администрации

города Куртамыша

от 28.03.2011 г. № 46-р

##### ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории города Куртамыша на  2011 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация плановой обрезки веток тополей, произрастающих на улицах города. | Апрель - декабрь | Воронцов С.И. |
| 2 | Введение временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах города общего пользования | С 04.04.2011 - по 25.05.2011 | Калинин Е.Ф. |
| 3 | Проведение месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города | 18.04.2011- по 18.05.2011 | Куликовских С.Г. |
| 4 | Проведение городского субботника по очистке территории города. | 22.04.2011 |  |
|  | Проведение Дней защиты от экологической опасности | Апрель - июнь | Калинин Е.Ф. |
| 5 | Проведение текущего ремонта памятников: - мемориал воинам-землякам, погибшим на фронтах ВОВ; - памятник жертвам Гражданской войны; - памятник – бюст Н.Д.Томину; - памятник В.И.Ленину. | Май | Воронцов С.И. |
| 6 | Организация посадки деревьев, кустарников, цветов в городе | Апрель | Калинин Е.Ф. |
| 7 | Охрана городских лесов от пожаров | Апрель - ноябрь | Присяжных В.А. (по согласованию) |
| 8 | Организация субботника на городском кладбище | Апрель | Воронцов С.И. |
| 9 | Ежемесячно проводить совещание с председателями уличных комитетов по вопросам санитарного состояния города | Апрель- сентябрь | Калинин Е.Ф. |
| 10 | Организация работы «Отряда мэра». | Май - сентябрь | Воронцов С.И. |
| 11 | Организация общественных работ по благоустройству города | Май - ноябрь | Воронцов С.И. |
| 12 | Проведение собраний граждан по микрорайонам города по вопросам обеспечения пожарной безопасности (эксплуатация отопительных приборов, бытовых электроприборов, подготовка печей к отопительному сезону, хранение и складирование сена на приусадебных участках), использования бытового газа в жилых домах. | До 1 октября 2011 года | Закоулов А.А. (по согласованию) Пермин Г.В. (по согласованию) |
| 13 | Проведение конкурса на лучшее санитарное состояние, озеленение, эстетическое оформление предприятий, организаций и жилых домов | 15.06.-15.07. 2011 | Воронцов С.И. |
| 14 | Обслуживание общественных колодцев | В течение года | Горбунов В.Г. (по согласованию) |
| 15 | Организация ликвидации выявленных несанкционированных свалок. | До 1 июля 2011 года | Воронцов С.И. |
| 16 | Содержание городской свалки | В течение года | Азанов В.А. (по согласованию) |
| 17 | Работа с населением города по разъяснению правил содержания собак | В течение года | Председатели уличных комитетов (по согласованию), депутаты городской Думы (по согласованию) |
| 18 | Дератизация городской свалки | Май - сентябрь | Азанов В.А. (по согласованию) |
| 19 | Дератизация городского стадиона | Май - сентябрь | Остроухов В.В. |
| 20 | Дератизация производственной территории МУП «ЖКХ» | Май - сентябрь | Горбунов В.Г. (по согласованию) |
| 21 | Организация содержания и текущего ремонта улиц города | В течение года | Воронцов С.И. |
| 22 | Содержание скотомогильника. | В течение года | Горбунов В.Г. (по согласованию) |
| 23 | Организация места летнего массового отдыха населения (городского пляжа) | Летний период | Остроухов В.В. |
| 24 | Содержание городского кладбища. | В течение года | Горбунов В.Г. (по согласованию) |
| 25 | Организация содержания и обслуживания фонарей уличного освещения | В течение года | Калинин Е.Ф. |
| 26 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов с территории города Куртамыша | В течение года | Воронцов С.И. |

Управляющий делами Администрации

города Куртамыша 								   Г.А. Губарева

Воронцов

92279