КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

ГОРОД   КУРТАМЫШ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2018 г. № 30

г. Куртамыш

О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2018 году

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях   своевременного проведения необходимых мероприятий по пропуску паводковых  вод и обеспечения защиты населения от возможных последствий паводка текущего года, на основании ст.7, ст. 44 Устава города Куртамыша Администрация города Куртамыша

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городскую комиссию по организованному пропуску весенних паводковых вод согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий для осуществления организованного пропуска паводковых вод согласно приложению 2.

3.  Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для работ по пропуску весенних вод и на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, согласно приложению 3.

4. Утвердить смету на выполнение первоочередных мероприятий по защите населения и территории города Куртамыша при организации пропуска и ликвидации последствий весеннего половодья  2018 года согласно приложению 4.

5. Утвердить схемы оповещения членов городской комиссии по организованному пропуску паводковых вод согласно приложениям 5 и 6.

6.	Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, находящимся на территории города Куртамыша,
разработать мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на своих
территориях.

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «город Куртамыш: Официально», и разместить на официальном сайте Администрации города Куртамыша.

8 . Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава города Куртамыша				                                           С.И. Воронцов

Исп. Менщикова М.А.

2-06-62

Разослано по списку (см. обор.)

Приложение 1 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2018 году»

от 16.02.2018 г. № 30

# СОСТАВ

городской комиссии по организованному пропуску

весенних паводковых вод 2018 года

Председатель комиссии: Воронцов С.И.  – Глава города Куртамыша.

Заместитель председателя комиссии: Глебов С.Ю. – заместитель Главы города Куртамыша.

Секретарь комиссии: Менщикова М.А. – главный специалист Администрации города Куртамыша.

Члены комиссии:

1.  Мездрин С.П. – директор ООО «Благоустройство» (по согласованию).

2. Максимов В.А. – начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию).

3. Кияметдинов В.Я. – начальник ПОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию).

4. Мазырин В.С. – начальник отдела УУП и ПДН МО МВД России «Куртамышский» (по согласованию).

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                    Г.А. Губарева

Приложение 2 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2018 году»                                                                                                                                                       от 16.02.2018 г. № 30

## ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОПУСКУ

ВЕСЕННИХ ПАВОДКОВЫХ ВОД

| № | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обследование гидротехнических сооружений: а) Куртамышская плотина б) Хмелевская плотина | До 31 марта | Глебов С.Ю. | Максимов В.А., начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 2 | До начала весеннего паводка произвести сброс воды с водохранилищ | До 25 марта | Воронцов С.И. | Максимов В.А., начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию), Киверин С.И., прораб ООО «Стройпроект» (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить запас шлака для отсыпки улиц города. | До 25 марта | Глебов С.Ю. | Игнатьев И.А., директор ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |
| 4 | Подготовить пешеходные переходы на реке Куртамыш к пропуску весенних вод, обеспечить пропуск воды на улицах, установить временные трапы в местах затопления, изменить направление воды путем отсыпки шлаком. | На период половодья | Показаньев С.Ю. | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
| 5 | Привести в готовность плавсредства, сделать расчет их потребности на паводковый период | До 25 марта | Глебов С.Ю. | Антонов А.В., директор ЗАО «Куртамышский рыбхоз» (по согласованию); Игнатьев И.А., директор ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |
| 6 | Организовать отряд из двух автобусов, трех грузовых автомобилей для срочной подачи их в угрожаемые зоны затопления | До 25 марта | Менщикова М.А. | ИП Гомзяков П.Н. (по согласованию); Кияметдинов В.Я., начальник ПОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию); Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
| 7 | Провести заседание городской паводковой комиссии « О мерах по организованному пропуску паводковых вод» | До 25 марта | Воронцов С.И. | Члены комиссии |
| 8 | Создать денежный резерв на проведение мероприятий городской паводковой комиссии | До 25 марта | Воронцов С.И. | Барковская И.В., помощник Главы города Куртамыша по финансовым вопросам |
| 9 | Принять меры по обеспечению устойчивого снабжения электроэнергией города. | На период паводка. | Показаньев С.Ю. | Глухов И.А., начальник Куртамышского РЭС (по согласованию) |
| 10 | Установить круглосуточное наблюдение за уровнем паводковых вод на городских комплексах гидротехнических сооружений | на период паводка | Глебов С.Ю. | Максимов В.А., начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников в Администрации города на период прохождения паводковых вод по реке Куртамыш | На период паводка | Менщикова М.А. | Работники Администрации города |
| 12 | Создать механизированный отряд технических средств и команду спасателей быстрого реагирования | До 25 марта | Глебов С.Ю. | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); Кияметдинов В.Я., начальник ПОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию); Истомин В.С., начальник Куртамышского ПУ (по согласованию) |
| 13 | Подготовить помещения (школ, общежития) на случай эвакуации людей из зон возможного затопления жилого сектора города | До 25 марта | Менщикова М.А. | Лебедева С.А., руководитель МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» (по согласованию) |
| 14 | Организовать по мере необходимости эвакуацию населения из зон возможного затопления | На период паводка | Менщикова М.А. | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); Кияметдинов В.Я., начальник ПОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию); ИП Гомзяков П.Н. (по согласованию) |
| Превентивные мероприятия |
| 1 | Установить временные трапы в местах затопления, изменить направление воды путем отсыпки шлаком. | На период паводка | Показаньев С.Ю. | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
| 2 | Организовать очистку дорожного полотна улиц города от снежного покрова | На период паводка | Глебов С.Ю. | Истомин В.С., начальник Куртамышского ПУ (по согласованию) |

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                Г.А. Губарева

Приложение 3 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2018 году»

от 16.02.2018 г. № 30

### Состав сил и средств,

#### привлекаемых для работ по пропуску весенних вод и

#### на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период

| № п/п | Наименование предприятий, организаций города. | Марка техники. | Кол-во единиц | Ответственные за поставку техники, формирований ГО. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Гомзяков П.Н. | Автобус | 2 | ИП Гомзяков П.Н. (по согласованию) |
| 2 | ООО «Благоустройство» | МТЗ - 82 | 1 | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
|  |  | Спасательная команда | 1/6 |  |
|  |  | Автомобиль ГАЗ -53 | 1 |  |
| 3 | АО «Веденское ДРСУ «Автодорстрой» Куртамышский ПУ | Автогрейдер | 1 | ИстоминВ.С., начальник Куртамышского ПУ (по согласованию) |
|  |  | Автомобиль КамАЗ | 2 |  |
|  |  | Трактор К-700 (погрузчик) | 1 |  |
|  |  | Трактор – МТЗ-82 | 1 |  |
|  |  | Бульдозер | 1 |  |
| 5 | Автошкола РОСТО | Автомобиль КамАЗ | 3 | Кияметдинов В.Я., начальник ПОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию) |
|  |  | Автобус | 1 |  |
|  |  | Спасательная команда | 1/6 |  |
| 6 | ЗАО «Куртамышский рыбхоз» | Плавсредства | 2 | Антонов А.В., директор ЗАО «Куртамышский рыбхоз» (по согласованию) |
| 7 | ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» | Экскаватор | 1 | Максимов В.А., начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 8 | ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные системы» | Аварийно-техническое звено | 1/5 | Игнатьев И.А., директор ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |

ИТОГО:

- Привлечённой техники -  15 единиц

в том числе:

автобусов – 3 единицы;

бульдозеров – 1 единица;

автогрейдеров – 1 единица;

экскаватор – 1 единица;

трактор К – 700 – 1 единиц;

трактор МТЗ - 82 – 2 единиц;

грузовых автомобилей – 6 единиц;

- Команды спасателей – 2/12;

- Аварийно-техническое звено – 1/5;

4.   Плавсредства – 2 единицы.

Управляющий делами Администрации города Куртамыша                        Г.А. Губарева

Приложение 4 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2018 году»

от 16.02.2018 г. № 30

# СМЕТА

на выполнение первоочередных мероприятий по защите населения и территории города Куртамыша при организации пропуска и ликвидации последствий весеннего половодья 2018 года

| № п/п | Наименование затрат | Единица измере- ия | Количество | Стоимость одной единицы (руб.) | Общая сумма (Руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка дорог на гидротехнические сооружения, расчистка тела плотины. | маш/час | 18 | 1200 | 16200 |
| 2 | Резерв шлака. | тонна | 50 | 1300 | 65000 |
| 3 | Подвоз шлака автотранспортом для устройства насыпей на ул. города. | маш/час | 16 | 1100 | 17600 |
| 4 | Планирование качественных насыпей на улицах города. | маш/час | 10 | 2242 | 22420 |
| 5 | Откачка воды помпами | чел/час | 100 | 250 | 25000 |
| 6 | Приобретение бензина АИ – 92 для мотопомп | л | 100 | 36,70 | 3670 |
| 7 | Доставка помпы к месту откачки | маш/час | 10 | 1100 | 11000 |
| Итого: | 160890 |

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                Г.А. Губарева

Приложение 5 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2018 году»

от  16.02.2018 г. № 30

СХЕМА

оповещения  членов  городской  комиссии по   организованному пропуску

весенних паводковых  вод в нерабочее  время

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                                                                                        Г.А. Губарева

Приложение 6 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2018 году»

от 16.02.2018 г. № 30

СХЕМА

оповещения  членов  городской  комиссии по   организованному пропуску

весенних паводковых  вод в рабочее время

| Истомин В.С. 89129792316 | Максимов В.А. 89195773107 | Кияметдинов В.Я. 89195787166 2-12-27 | Мездрин С.П. 89125781054 2-11-75 | Мазырин В.С. 89125221500 2-17-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                                                                    Г.А. Губарева

# Text boxes

Единая дежурно- диспетчерская служба

2-19-45

Менщикова М.А.

89091734321

2-50-36

##### ул. Красноармейская, 88

Воронцов С.И.

89195758219

2-19-27

Глебов С.Ю.

8919-574-90-98

ул. Мелиораторов ,3 -13

Мазырин В.С.

89125221500

ул. Ленина, 37 А - 3

Мездрин С.П.

89125781054

пер. Полевой, 19-2

Истомин В.С.

89129792316

Максимов В.А.

89195773107

ул. Кленовая, 3-1

Кияметдинов В.Я.

89195787166

Единая дежурно- диспетчерская служба

2-19-45

Воронцов С.И.

89195758219

2-11-41

Специалист администрации города

2-15-16

Глебов С.Ю.

8919-574-90-98

2-06-62

Менщикова М.А.

89091734321

##### 2-06-62